Incrément cible du Sprint 1

Une application web dans laquelle :

- L’utilisateur se connecte (authentification + session protégée).

- Le système identifie sa couche métier (Front Office, Crédit & Risques, Conformité/LBC-FT, Direction).

- L’utilisateur accède à un onglet par couche métier autorisée.

- Dans chaque onglet, il peut :

  - Scroller la liste des documents disponibles pour sa couche,

  - Faire une recherche simple (mot-clé / full-text, pas encore de génération LLM),

  - Ouvrir / consulter un document (source, page, extrait).

- Un utilisateur ne voit que ce à quoi il a droit : filtrage par rôle/couche avant tout affichage.

- Chaque accès est journalisé.

Donc : pas de chatbot RAG complet à ce stade, mais une bibliothèque documentaire sécurisée, filtrée par métier, avec recherche simple — c’est ça la valeur livrée.

Liste technique des fonctionnalités à développer

Stack cible : FastAPI (backend) + frontend web + base relationnelle + index de recherche documentaire
Incrément attendu : application web dans laquelle un utilisateur s’authentifie, et selon sa couche métier, consulte les documents autorisés via scroll ou recherche simple dans l’onglet concerné.

Liste exhaustive des fonctionnalités

1. Socle projet et configuration

- Initialiser le dépôt Git avec structure backend FastAPI / frontend / data / infra.

- Configurer l’environnement Python (pyproject/requirements, virtualenv, versions figées).

- Mettre en place la gestion de configuration par variables d’environnement (.env, settings Pydantic).

- Mettre en place la gestion des secrets hors code (clés JWT, accès DB).

- Configurer les environnements dev et staging.

- Mettre en place la CI (lint, formatage, tests) sur le dépôt.

- Mettre en place les migrations de base de données (Alembic).

- Mettre en place le logging applicatif structuré.

2. Modèle de données et persistance

- Créer le modèle User (identifiant, email, mot de passe hashé, statut, dates).

- Créer le modèle Role (Front Office, Crédit & Risques, Conformité/LBC-FT, Direction, Admin).

- Créer le modèle Layer (couche métier) et la relation User ↔ Layer.

- Créer le modèle Permission reliant rôles/couches aux droits documentaires.

- Créer le modèle Document (titre, source, type, date, classification, couche cible, checksum, version).

- Créer le modèle Chunk (document_id, page, position, contenu, métadonnées).

- Créer le modèle AuditLog (utilisateur, action, ressource, résultat, horodatage, IP).

- Écrire les migrations initiales de toutes les tables.

3. Authentification et session (FastAPI)

- Endpoint POST /auth/login (vérification identifiants, émission JWT).

- Endpoint POST /auth/logout (invalidation de session/token).

- Endpoint POST /auth/refresh (renouvellement de token).

- Endpoint GET /auth/me (profil, rôle, couches autorisées).

- Hachage des mots de passe (Argon2id ou bcrypt).

- Politique minimale de mot de passe (longueur, complexité, expiration).

- Génération et signature des JWT (access + refresh, durée courte).

- Dépendance FastAPI get_current_user protégeant les routes.

- Dépendance FastAPI require_role / require_layer pour le contrôle d’accès.

- Gestion des erreurs d’authentification sans fuite d’information (401/403 génériques).

- Invalidation de session à la déconnexion et sur expiration.

- Protection contre le brute force (rate limiting sur /auth/login).

4. Gestion des utilisateurs et rôles

- Endpoint POST /admin/users (création utilisateur par un admin).

- Endpoint GET /admin/users (liste des utilisateurs).

- Endpoint PATCH /admin/users/{id} (modification rôle/couches/statut).

- Endpoint POST /admin/users/{id}/reset-password.

- Jeu de comptes de test seedés : un compte par couche métier + un admin.

- Script de seed initial (utilisateurs, rôles, couches, permissions).

5. Corpus documentaire

- Script de téléchargement des 4 documents publics (BICEC tarifs, COBAC R-2018/01, CEMAC 02/24, Rapport COBAC 2024).

- Vérification d’intégrité des documents téléchargés (checksum, source, date).

- Stockage versionné des documents bruts (dossier data/raw).

- Création du lot initial de documents internes synthétiques (procédures Front Office, politique crédit, procédures Conformité/LBC-FT/KYC, note commerciale, rapport interne Direction, procédure RH, document stratégie, procédure Risques).

- Attribution des métadonnées de sécurité à chaque document (source, couche, classification, droits).

- Extraction du texte des PDF (avec OCR si nécessaire).

- Nettoyage et normalisation du texte (UTF-8, suppression en-têtes/pieds, correction césures).

- Découpage en chunks (taille cible, overlap, respect des sections/pages).

- Enrichissement des chunks avec métadonnées (document_id, page, couche, classification).

- Persistance des documents et chunks en base.

- Construction de l’index de recherche simple (full-text PostgreSQL ou index inversé).

- Script d’ingestion réexécutable et idempotent.

6. API documentaire (FastAPI)

- Endpoint GET /documents : liste des documents filtrés par couche métier de l’utilisateur.

- Endpoint GET /documents/{id} : détail d’un document autorisé.

- Endpoint GET /documents/{id}/content : contenu/pages du document.

- Endpoint GET /documents/{id}/chunks : extraits paginés du document.

- Endpoint GET /search?q=... : recherche simple sur le corpus autorisé.

- Filtrage systématique des résultats par permissions avant retour API.

- Pagination et tri des listes de documents et de résultats.

- Retour systématique de la source et de la page dans les résultats de recherche.

- Gestion des cas « aucun document autorisé » et « aucun résultat ».

- Documentation OpenAPI automatique des endpoints documentaires.

7. Contrôle d’accès documentaire

- Filtrage des documents par couche métier côté requête SQL.

- Vérification d’autorisation sur chaque accès à un document (lecture unitaire).

- Interdiction d’accès horizontal entre couches (user A ne voit pas les docs de B).

- Filtrage des chunks de recherche selon les mêmes règles que les documents.

- Tests automatisés d’accès non autorisé (401/403 + non-fuite).

- Refus explicite et journalisé de tout accès hors périmètre.

8. Journalisation et audit

- Journalisation des connexions réussies et échouées.

- Journalisation des déconnexions et expirations de session.

- Journalisation des accès documentaires (utilisateur, document, action, résultat).

- Journalisation des refus d’accès (403) et tentatives hors couche.

- Journalisation des recherches (requête, nombre de résultats, couches concernées).

- Endpoint admin GET /admin/audit (consultation des logs, filtrable).

- Absence de secrets ou données sensibles dans les logs.

9. Frontend web

- Page de connexion (formulaire email/mot de passe, gestion erreurs).

- Gestion du stockage du token/session côté client (sécurisé).

- Redirection automatique vers login si non authentifié.

- Layout applicatif après connexion (header utilisateur, nom, rôle, déconnexion).

- Affichage dynamique des onglets selon les couches métier autorisées.

- Onglet par couche métier : Front Office, Crédit & Risques, Conformité/LBC-FT, Direction.

- Liste scrollable des documents dans chaque onglet (titre, source, date, type).

- Barre de recherche simple dans chaque onglet.

- Affichage des résultats de recherche filtrés (titre, extrait, page, source).

- Vue de consultation d’un document (contenu, navigation par page/extrait).

- Message clair « aucun document disponible » quand la couche est vide.

- Message clair « aucun résultat » pour la recherche.

- Gestion de l’expiration de session côté UI (redirection login).

- Bouton de déconnexion fonctionnel.

10. Tests et qualité

- Tests unitaires backend (auth, RBAC, documents, recherche).

- Tests d’intégration API (login → documents → recherche → détail).

- Tests d’accès horizontal entre couches métier.

- Tests de sécurité minimaux (token altéré, session expirée, brute force).

- Tests frontend des parcours critiques (login, onglets, recherche, détail).

- Test bout-en-bout du scénario de démo du sprint.

- Jeu de données de test reproductible (utilisateurs + documents).

11. Documentation et déploiement

- README de lancement local (backend FastAPI, frontend, DB, seed).

- Documentation des endpoints (OpenAPI + exemples).

- Documentation du modèle de rôles/couches/permissions.

- Documentation de la procédure d’ajout d’un nouveau document au corpus.

- Fichier de configuration de déploiement staging (Docker/Compose ou équivalent).

- Script de seed exécutable en staging pour la démo.

Démo de fin de sprint

- Connexion compte Front Office → onglet Front Office → scroll documents → recherche « frais carte » → ouverture du document BICEC.

- Connexion compte Crédit & Risques → onglet Crédit → recherche « créances en souffrance » → document COBAC R-2018/01.

- Connexion compte Conformité → onglet Conformité → recherche « KYC » → Règlement CEMAC 02/24.

- Connexion compte Direction → onglet Direction → Rapport COBAC 2024.

- Tentative d’accès hors couche → refus (403) + journalisation visible dans l’audit.